Отчёт о выполнении плана мероприятий Программы

социально-экономического развития Ульяновской области

на 2013-2015 годы

по состоянию на конец 1-го квартала 2014 года

В рамках реализации Закона Ульяновской области от 02.12.2013              № 220-ЗО «Об утверждении Программы социально-экономического развития Ульяновской области на 2013-2015 годы»  Министерством экономики и планирования Ульяновской области проведён мониторинг реализации мероприятий указанной Программы по состоянию на конец 1-го квартала 2014 года.

Согласно положений указанного закона по итогам квартала проводится мониторинг реализации мероприятий, касающихся строительства объектов социальной, производственной и инженерной инфраструктуры, а также мониторинг  реализации инвестиционных проектов Ульяновской области, предусмотренных  указанным Планом, и региональных государственных программ.

1. Результаты проводимого мониторинга реализации мероприятий, касающихся строительства объектов социальной, производственной и инженерной инфраструктуры.

1.1. Мероприятия плана, которые были РЕАЛИЗОВАНЫ:

- Строительство инфраструктуры ПОЭЗ.

Предусмотрено увеличение финансирования строительства инфраструктуры ПОЭЗ на 10,933 млрд. рублей. При этом за счёт средств федерального бюджета объём финансирования увеличивается с 762 млн. рублей до 6,953 млрд. рублей, а за счёт бюджета Ульяновской области – с 375 млн. рублей до 3,98 млрд. рублей. В  рамках работы по созданию ПОЭЗ за счет средств областного бюджета профинансировано 666,05 млн. руб., в том числе:

652,30 млн. руб. – проведена реконструкция автомобильной дороги Ульяновск-Димитровград-Самара до ПОЭЗ, протяженностью 8,2 км;

13,75 млн. рублей – осуществлено проектирование строительства внешних сетей ПОЭЗ.

В настоящее время ведутся переговоры по условиям предоставления займа ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» для строительства инфраструктуры внешнеплощадочных сетей до границ ПОЭЗ (объекты газоснабжения и канализации).

- Строительство инженерных сетей на территории промышленной зоны «Заволжье»  (готовность работ – 80 %).

- Формирование инфраструктуры промышленной зоны  «Карлинская» (сформирован участок, идёт поиск инвесторов).

- Проведена работа по развитию индустриальных парков на базе ОАО «Ульяновский автомобильный завод», ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод», ОАО «Комета» и ЗАО «Авиастар-СП».

- Реализовывался проект развития инновационного территориального кластера «Ядерно-инновационный кластер города Димитровград Ульяновской области». В рамках проекта создания Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА России в течение 2013 года проводились общестроительные работы, объём их выполнения по корпусам центра составляет от 40 до 90%. Велось проектирование инженерных сетей канализации, теплоснабжения, водоснабжения и электрических сетей. Всего за 2013 год освоено – 2 857,8 млн. рублей. На 2014 год запланировано завершение общестроительных работ по основным корпусам центра и проведение внутренних и отделочных работ.

На финансирование мероприятий по развитию городской инфраструктуры получены средства из федерального бюджета в размере 34 328 тысяч рублей.

- На средства областного бюджета подготовлена площадка (фундаменты) для монтажа конструкций медицинского модуля «Служба крови модуля» г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. 3-го Интернационала ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания крови». Стоимость работ - 28,798 млн. руб. Окончание работ – 2014 год. Строительные работы завершены, не выполнено благоустройство территории.

- В 2013 году введено в эксплуатацию 634 тыс. кв. м жилья, в том числе индивидуального жилья 317 тыс. кв. м.

В настоящее время ведётся комплексное освоение территорий 4 крупных жилых микрорайонов: «Юго-Западный», «Запад-2», «Искра» квартал «Б», 17 микрорайон Заволжского района. Общий выход жилья по данным площадкам составит более 1,5 млн. кв. м. В 2013 году сдано в эксплуатацию более 45 тыс. кв. м жилья в Мкрн. «Юго-Западный», более 30 тыс. кв. м жилья – в Мкрн. «Запад-2».

В районах области реализуются проекты комплексной малоэтажной застройки:

- мкрн. «Южный» в Новоспасском районе,

- мкрн. «Молодёжный» и «Южный», в селе Дмитриево-Помряськино, в посёлке Садовка в Старомайнском районе,

- «Озеро Белолебяжье» в Майнском районе,

- с. Новая Беденьга, с Большие Ключищи в Ульяновском районе,

- микрорайоны в посёлках Юность, Лунный, Вишнёвый, Северный Цильнинского района,

- с. Красноборск Тереньгульского района.

- В рамках реализации программы реновации в 2013 году было подготовлено 15 площадок для реализации проектов реновации жилья.

- В течение 2013 года в Ульяновской области строилось, реконструировалось и ремонтировалось более 300 объектов социальной инфраструктуры.

Строились и реконструировались:

перинатальный центр на базе ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» (на эти цели Ульяновской области выделено 2017,0 млн. рублей, софинансирование из областного бюджета - 504,4 млн. рублей, в т.ч. на 2014 год – 129,071 млн. рублей);

терминал аэропорта им. Н.И. Карамзина г. Ульяновск;

вокзал на железнодорожной станции «Верхняя Терраса»;

физкультурно-оздоровительный комплекс г. Инза;

здание детского дома-интерната в с. Максимовка, Ульяновский район;

новая школа на 224 места в с. Большой Чирклей, Николаевского района;

областное государственное казённое учреждение социального обеспечения «Социально-оздоровительный центр в г. Новоульяновск» (бывший профилакторий «Цементник»);

гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище г. Новоульяновск.

Выполнен ремонт следующих объектов:

здание ГУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, г. Ульяновск;

актовый зал детской школы искусств г. Новоульяновск;

здание драматического театр в г. Димитровграде;

здание ГУЗ «Детская городская поликлиника №5»;

здание ГУЗ «Областной кардиологический диспансер» в Поливно;

здание ГУЗ «Ульяновской областной клинической психиатрической больнице» п. Карамзинка;

кардиологический корпус ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница», г. Ульяновск;

здание поликлиники ГУЗ « Городская больница №2»;

кровля старого корпуса «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»;

детский сад на 120 мест в с. Большие Ключищи, Ульяновский район;

детский сад «Сказка» с. Новая Малыкла, Новомалыклинского района.

Сдан в эксплуатацию крытый спортивный комплекс с искусственным льдом на 5000 мест» - «ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНА».

В МО «Новоспасский район» в р.п. Новоспасское в 2013 году начато строительство детского сада на 260 мест с плавательным бассейном.

- В рамках реализации инвестиционных программ электросетевых организаций в 2013 году выполнено работ на общую сумму порядка 630 млн. рублей.

- В 2013 году (за счёт бюджетных средств и инвестпрограмм) построено 180,28 км газопроводов, что позволило вновь газифицировать 12 населённых пунктов, завершить газификацию в 6 населённых пунктах.

- Реализуется проект по реконструкции систем теплоснабжения МО «Ульяновский район».

- В 2013 году для решения проблем водоснабжения населённых пунктов Ульяновской области из бюджетов различных уровней было направлено 189,4 млн. рублей.

- По итогам конкурсного отбора Ульяновская область вошла в число регионов-участников федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года».

- В настоящее время продолжаются работы по разработке проектной документации на строительство обхода города Димитровграда протяжённостью 20,1 км, завершить проектирование данного участка  планируется в 2015 году.

1.2. Мероприятия плана, которые НЕ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ:

- Строительство лечебных корпусов ГУЗ «Областной противотуберкулёзный диспансер», ул. Металлистов, 28 (по плану: 2013-2015 годы, причина - отсутствует финансирование).

- Учитывая, отсутствие необходимых средств в дорожном фонде Ульяновской области, а также финансовой помощи со стороны федерального центра не предоставляется возможным приступить к реализации следующих мероприятий в 2014 году:

ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса первой очереди мостового перехода через реку Волгу (по плану – срок завершения работ 2015 год),

реконструкция автодороги «Ульяновск-Димитровград-Самара» (по плану – срок завершения работ 2015 год),

строительство развязки на левобережном подходе мостового перехода «Президентский» (по плану – срок завершения работ 2015 год),

- Формирование инфраструктуры промышленной зоны «Новоульяновск» (по плану: 2013-2015 годы, причина – отсутствие финансирования).

В связи с принятием решения о начале проектных работ по созданию ПЗ «Новоульяновск» необходимо предусмотреть в бюджете Ульяновской области на 2014 год средства на проект планировки территории промзоны и проектирование объектов инфраструктуры в размере 25 млн. рублей и внести соответствующие  изменения в государственную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы.

2. Результаты проводимого мониторинга реализации инвестиционных проектов Ульяновской области, предусмотренных  указанным Планом.

В рамках данного направления реализовано:

В настоящее время в областном реестре  144 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 213,47 млрд. рублей.

В 2013 году состоялось открытие следующих объектов:

-завода по производству автокомпонентов ООО «Таката Рус»;

-Агропромышленного парка Ульяновской области;

-ТРЦ «Лента» в Засвияжском и Заволжском районах г. Ульяновска.

Начата реализация инвестиционных проектов:

-компании ООО «Шеффлер Мануфэкчеринг Рус» строительство завода по производству автокомпонентов;

- компании «Jokey» строительство завода по производству пластиковой упаковки;

-компании БАТИ Шерна строительство логистического комплекса класса «А»;

-ООО «Росбекон» строительство свиноводческого комплекса;

-ООО «Фартлег» строительство торгово-развлекательного комплекса.

В течение 2013 года подписаны инвестиционные соглашения с компаниями:

- «Легран» (Франция): проект по локализации производства низковольтного коммутационного оборудования. В рамках реализации проекта будет создано не менее 250 новых рабочих мест. Планируемый объём инвестиций в завод в течение первых двух лет составит порядка 400 млн. рублей с возможным увеличением до 800 млн. рублей на дальнейших этапах.

- ЗАО «ПоволжьеСтройКом»: проект по строительству завода по производству строительных блоков из легкого фибробетона на основе минерализованной древесной щепы и цемента, аналогично блокам ДЮРИСОЛ (DURISOL). Планируемый объём выпускаемой продукции составит 1,2 млн. конструкций в год. Инвестором будет вложено в проект более 280 млн. рублей, создано 50 новых рабочих мест.

- ООО «Динамо-Фиш»: проект по строительству на территории индустриального парка «Заволжье» завода по глубокой переработке водных биологических ресурсов и центра по хранению морской рыбы. Объем инвестиций в проект составит более 600 млн. рублей. Будет создано порядка 200 новых рабочих мест. Запустить производство планируется в 2016 году.

- Компания «Группа Юджи»: проект по строительству завода по переработке пшеницы и производству глюкозно-фруктозных сиропов с общим объемом инвестиций 3,6 млрд. рублей. Новый завод разместится на территории промышленной зоны «Заволжье». В рамках проекта планируется создать 250 новых рабочих мест.

- Компания «Бриджстоун Корпорейшн»: проект по строительству завода по производству автомобильных шин. Объём инвестиций – 12,5 млрд. руб., 1000 рабочих мест.

- Немак (Мексика, автокомпоненты, объём инвестиций – 2200 млн. руб., 300 рабочих мест),

- Хермле (Германия, автокомпоненты, объём инвестиций – 150 млн. руб., 50 рабочих мест).

Новыми компаниями, реализующими свои проекты на территории промышленной  зоны «Заволжье», будет создано более 2 100 новых рабочих мест, объём инвестиций – более 21 млрд. рублей.

Реализуется инвестиционный проект  по строительству цеха по  производству профилированного бруса на базе предприятия НП УНПК «Лес» в Инзенском районе, срок реализации проекта 2017 год. Объём инвестиций 12,3 млн. руб.

В настоящее время готовится ежеквартальный мониторинг реализации государственных программ Ульяновской области.

Сводный отчёт о реализации всех мероприятий Программы (согласно положений закона) будет представлен по итогам 1-го полугодия 2014 года.